UNIVERSIDAD CONTINENTAL

Facultad de Ingeniería

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TALLER DE PROYECTOS II

INSPECCIÓN 3 – ARTEFACTOS DEL SPRINT 1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Clasificación y Diagnóstico de Enfermedades de Cultivos a Partir de
Imágenes de Hojas, utilizando Aprendizaje Profundo (CNN) en la Región Cusco, 2026"

SISTEMA: PlantAndes

| Empresa cliente: | AgroTech Cusco S.A.C. |
| --- | --- |
| Integrantes: | Calderon Romero, Yersson |
| Asesor: | Oscar Añazco Durand |
| Sprint 1: | 01/04/2026 – 07/04/2026 (Completado) |
| Fecha de inspección: | 24 de mayo de 2026 |

Nombre del archivo: 20260524_03_Inspeccion3_PlantAndes.docx

1. PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo del Sprint 1 establece las actividades, responsables, estimaciones en horas y el estado de cada historia de usuario comprometida durante el período 01/04/2026 al 07/04/2026, en el marco del Taller de Proyectos II (continuación y mejora del sistema PlantAndes).

1.1 Objetivo del Sprint 1

Establecer la base técnica del sistema PlantAndes v2: configurar el entorno de desarrollo, construir el dataset de cultivos andinos, preprocesar las imágenes y diseñar/entrenar la arquitectura base de la CNN con clasificación binaria funcional y nivel de confianza vía softmax.

1.2 Sprint Backlog – Historias de Usuario Comprometidas

| ID | Historia de Usuario | Responsable | Est. (h) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Configuración del entorno (Google Colab, GitHub, librerías) | Yersson C. | 8h | ✓ Completado |
| HU-02 | Recolección y organización del dataset de cultivos andinos | Yersson C | 12h | ✓ Completado |
| HU-03 | Preprocesamiento de imágenes (redimensionamiento, normalización, augmentation) | Yersson C. | 8h | ✓ Completado |
| HU-04 | Diseño de arquitectura base CNN (capas conv, función pérdida, optimizador) | Yersson C. | 12h | ✓ Completado |
| HU-05 | Clasificación básica con 2 clases y validación de resultados | Yersson C. | 8h | ✓ Completado |
| HU-08 | Mostrar nivel de confianza mediante softmax en la salida del modelo | Yersson C | 4h | ✓ Completado |

Tabla 1. Sprint 1 – Backlog de historias de usuario comprometidas (01/04/2026 – 07/04/2026).

1.3 Cronograma de Actividades – Sprint 1

| Actividad | Lun 01/04 | Mar 02/04 | Mié 03/04 | Jue 04/04 | Vie 05/04 | Sáb 06/04 | Dom 07/04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01: Configurar entorno | ████ | ████ |  |  |  |  |  |
| HU-02: Dataset cultivos |  | ████ | ████ | ████ |  |  |  |
| HU-03: Preprocesamiento imgs |  |  | ████ | ████ |  |  |  |
| HU-04: Arquitectura CNN base |  |  |  | ████ | ████ | ████ |  |
| HU-05: Clasificación 2 clases |  |  |  |  | ████ | ████ |  |
| HU-08: Softmax / Confianza |  |  |  |  |  | ████ | ████ |
| Revisión y retrospectiva |  |  |  |  |  |  | ████ |

Tabla 2. Diagrama de Gantt simplificado – Sprint 1, Taller de Proyectos II.

1.4 Velocidad del Equipo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total horas estimadas | 52 horas |
| Total horas ejecutadas | ~50 horas |
| Historias comprometidas | 6 HU |
| Historias completadas | 6 HU (100%) |
| Velocidad del sprint | 52 puntos de historia |
| Disponibilidad Yersson | 4.0 h/día × 7 días = 28 h |
| Disponibilidad Alejandro | 2.5 h/día × 7 días = 17.5 h |

Tabla 3. Métricas de velocidad y disponibilidad del equipo – Sprint 1.

2. FLUJO DE TRABAJO GITFLOW

El equipo PlantAndes adoptó el modelo de ramas GitFlow como estrategia de control de versiones, garantizando la estabilidad del código en producción y facilitando el desarrollo paralelo de funcionalidades.

2.1 Estructura de Ramas

| Rama | Propósito | Política de Merge |
| --- | --- | --- |
| main | Código estable listo para producción/entrega | Solo desde release/* o hotfix/* |
| develop | Integración continua de nuevas funcionalidades | Desde feature/* via Pull Request |
| feature/HU-XX | Desarrollo de cada historia de usuario | Merge a develop al completar la HU |
| hotfix/* | Correcciones urgentes en producción | Merge a main Y develop |
| release/* | Preparación del product increment | Merge a main con tag de versión |

Tabla 4. Estructura de ramas GitFlow del proyecto PlantAndes.

2.2 Diagrama de Flujo GitFlow

El siguiente diagrama representa el flujo de trabajo aplicado durante el Sprint 1:

GITFLOW – PlantAndes (Sprint 1)
  ═══════════════════════════════════════════════════════════
  
  main ────────────────────────────────────────────────►  v1.0.0 (tag)
         \                                              /
          \──────── develop ─────────────────────────►/
                    /        \        \       \
                   /          \        \       \
     feature/HU-01            feature/HU-02   feature/HU-03
     (entorno setup)          (dataset)       (preprocesamiento)
                   \          /
                    ──────────
                    
     feature/HU-04            feature/HU-05   feature/HU-08
     (arquitectura CNN)       (clasif. base)  (softmax/conf)
                   \          \        /
                    ──────────────────
                              ↓
                        develop ──► merge a main ──► Tag v1.1.0
  ═══════════════════════════════════════════════════════════

Figura 1. Diagrama de flujo GitFlow – Sprint 1 PlantAndes.

2.3 Repositorio Remoto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| URL del repositorio | https://github.com/Taller-de-proyectos-I/IDEA-PROYECTO |
| Branch principal | main |
| Branch de desarrollo | develop |
| Organización GitHub | Taller-de-proyectos-I |
| Colaboradores | Yersson Calderon Romero (@JhersonCalderon) |
| Protección de ramas | main: requiere Pull Request + revisión antes de merge |
| Convención commits | HU-XX: [descripción] – [autor] |

Tabla 5. Información del repositorio remoto PlantAndes.

2.4 Historial de Commits Relevantes – Sprint 1

| Hash | Fecha | Autor | Mensaje del commit |
| --- | --- | --- | --- |
| 6806c28 | 07/04/2026 | Yersson C. | HU-11: Entrenamiento con Dataset Ampliado, HU-12: Transfer Learning, HU-13: Métricas de Validación |
| 2b88efe | 09/04/2026 | Yersson C. | HU-09: Interfaz web y HU-10: Subida intuitiva de imágenes. Diseño con JS y Jinja2 |
| 8429b85 | 13/04/2026 | Yersson C. | HU-07: Diagnóstico específico por enfermedad. Validación métricas precisión >90% |
| 23cd98d | 16/04/2026 | Yersson C. | HU-15: Ejemplos visuales y HU-16: Recomendaciones básicas. Imágenes sanas/enfermas |
| 59ba67f | 16/04/2026 | Yersson C. | HU-15+HU-16: mejoras de legibilidad y recomendaciones |
| aceca16 | 24/05/2026 | Yersson C. | actualizando el demo |
| a64754a | 24/05/2026 | Yersson C. | agregando las mejoras del demo |
| b1054cb | 24/05/2026 | Yersson C. | uploading the commits file |
| b51db00 | 17/05/2026 | JhersonC. | delete API key |
| 172503d | 17/05/2026 | EstudianteUC | update |

Tabla 6. Historial de commits del repositorio remoto PlantAndes.

2.5 Convención de Nomenclatura de Archivos

Según lo establecido en el enunciado de la inspección, todos los artefactos se nombran con el prefijo: aaaammdd_NroDocumento_NombreDocumento

| Prefijo | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| aaaa | Año (4 dígitos) | 2026 |
| mm | Mes (2 dígitos) | 05 |
| dd | Día (2 dígitos) | 24 |
| NroDoc | Número de documento | 03 |
| NombreDoc | Nombre descriptivo | Inspeccion3_PlantAndes |
| Completo | Nombre del archivo final | 20260524_03_Inspeccion3_PlantAndes.docx |

Tabla 7. Convención de nomenclatura de archivos del equipo PlantAndes.

3. PRUEBAS DE SISTEMA

Las pruebas de sistema verifican que el sistema PlantAndes funciona correctamente como un todo integrado, validando cada componente funcional contra los requisitos definidos. Se aplicaron pruebas de caja negra siguiendo el estándar IEEE 829.

3.1 Entorno de Pruebas

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 10/11 – 64 bits |
| Servidor | Flask Development Server – http://127.0.0.1:5000 |
| Base de datos | SQLite 3 (gestionada con SQLAlchemy + Flask-Migrate) |
| Modelo CNN | plant_disease_model_2.pt – PyTorch (CPU, ~200 MB) |
| Navegador | Google Chrome v124 / Microsoft Edge v124 |
| Herramienta pruebas | Pruebas manuales + pytest (backend) + Selenium (E2E) |

Tabla 8. Entorno de pruebas de sistema PlantAndes.

3.2 Casos de Prueba Funcionales

| ID | Caso de Prueba | Entrada / Precondición | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-01 | Registro de nuevo usuario | Formulario registro con datos válidos (nombre, email, contraseña, zona) | Usuario creado en BD. Redirección a /login. Flash: "Registro exitoso" | Registro exitoso. Flash mostrado. Redirección correcta. | ✓ PASA |
| PS-02 | Registro con email duplicado | Intentar registrar con email ya existente en la BD | Flash de error: "Este email ya está registrado". Permanece en /register | Error mostrado correctamente. No duplicó el registro. | ✓ PASA |
| PS-03 | Inicio de sesión correcto | Login con credenciales válidas (email + contraseña correcta) | Sesión iniciada. Redirección a /index. Navbar muestra nombre de usuario | Login exitoso. Sesión persistente verificada. | ✓ PASA |
| PS-04 | Login con contraseña incorrecta | Login con email válido pero contraseña incorrecta | Flash: "Credenciales incorrectas". Permanece en /login | Error mostrado. No se inició sesión. | ✓ PASA |
| PS-05 | Diagnóstico con imagen válida de hoja | Subir imagen JPG de hoja de papa con enfermedad (≥ 8MP, nítida) | Top-3 diagnósticos mostrados con % de confianza, nombre de enfermedad y tratamiento | Diagnóstico correcto: "Early Blight" con 92.4% confianza. | ✓ PASA |
| PS-06 | Rechazo de imagen borrosa | Subir imagen deliberadamente borrosa (nitidez < umbral) | Flash de error: "Imagen borrosa detectada". No se procesa. | Sistema rechazó correctamente. Mensaje mostrado. | ✓ PASA |
| PS-07 | Subida de múltiples imágenes | Seleccionar 3 imágenes simultáneas de diferentes hojas | Procesar cada imagen y mostrar 3 resultados independientes | Todos los resultados mostrados correctamente. | ✓ PASA |
| PS-08 | Subida de archivo no válido (PDF) | Intentar subir un archivo PDF en lugar de imagen | Error de validación. Mensaje: "Formato no soportado" | Error mostrado. PDF rechazado sin procesar. | ✓ PASA |
| PS-09 | Visualización de historial de diagnósticos | Usuario autenticado accede a /history | Lista de diagnósticos previos con fecha, imagen miniatura y resultado | Historial cargado correctamente con 5 diagnósticos previos. | ✓ PASA |
| PS-10 | Agregar nota a diagnóstico | Usuario agrega nota de texto a un diagnóstico existente | Nota guardada en BD. Visible al recargar el historial. | Nota guardada y recuperada correctamente. | ✓ PASA |
| PS-11 | Consulta al asistente AndesGPT | Usuario envía pregunta: "¿Cómo tratar la roya del tomate?" | Respuesta en streaming mostrando recomendaciones agronómicas específicas | Respuesta recibida en ~2s. Streaming correcto. | ✓ PASA |
| PS-12 | Acceso al panel de administración | Usuario con rol admin accede a /admin | Panel con estadísticas, lista de usuarios y diagnósticos | Panel cargado correctamente. Estadísticas actualizadas. | ✓ PASA |
| PS-13 | Usuario sin permisos intenta acceder a /admin | Usuario con rol "user" navega a /admin | Redirección a /login o página 403 Forbidden | Acceso denegado correctamente. Redirección a login. | ✓ PASA |
| PS-14 | Cambio de idioma a Quechua | Usuario selecciona idioma Quechua en el selector de idioma | Interfaz cambia a Quechua. Mensajes del sistema traducidos. | Traducción aplicada correctamente en todos los elementos. | ✓ PASA |

Tabla 9. Tabla de casos de prueba de sistema – PlantAndes Sprint 1.

3.3 Resumen de Resultados de Pruebas de Sistema

| Módulo | Casos | Pasan | Fallan | % Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Diagnóstico CNN | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Historial | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Asistente AndesGPT | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Panel Administración | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Multilenguaje | 1 | 1 | 0 | 100% |
| TOTAL | 14 | 14 | 0 | 100% |

Tabla 10. Resumen de resultados de pruebas de sistema por módulo.

4. PRUEBAS DE EXTREMO A EXTREMO (E2E)

Las pruebas End-to-End (E2E) simulan el flujo completo de un usuario real interactuando con el sistema PlantAndes, desde el registro hasta la obtención del diagnóstico de una enfermedad en su cultivo. Se implementaron con Selenium WebDriver automatizando el navegador Chrome.

4.1 Herramienta y Configuración

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Framework E2E | Selenium WebDriver 4.x + pytest |
| Navegador | Google Chrome v124 (headless y GUI) |
| Driver | ChromeDriver v124 |
| URL base | http://127.0.0.1:5000 |
| Datos de prueba | Usuario: test_agricultor@agrotech.pe / Pass: Test@2026 |
| Imagen de prueba | test_leaf_tomato_earlyBlight.jpg (256×256 px, 45 KB) |
| Tiempo máx E2E | 30 segundos por escenario completo |

Tabla 11. Configuración de las pruebas E2E con Selenium.

4.2 Escenario E2E-01: Flujo Completo del Agricultor

Este escenario cubre el flujo de uso principal: registro → login → subir imagen → ver diagnóstico → guardar nota → cerrar sesión.

| Paso | Acción del Usuario | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Navegar a http://127.0.0.1:5000 | Página de inicio cargada correctamente | ✓ OK |
| 2 | Hacer clic en "Registrarse" | Formulario de registro visible | ✓ OK |
| 3 | Completar formulario con datos válidos | Campos aceptados. Botón submit activo | ✓ OK |
| 4 | Enviar formulario de registro | Redirección a /login. Flash éxito | ✓ OK |
| 5 | Ingresar email y contraseña | Campos completos | ✓ OK |
| 6 | Hacer clic en "Iniciar sesión" | Dashboard principal visible. Nombre en navbar | ✓ OK |
| 7 | Navegar a "Motor IA" | Interfaz de carga de imagen visible | ✓ OK |
| 8 | Seleccionar imagen de hoja (JPG, 45KB) | Vista previa de imagen mostrada | ✓ OK |
| 9 | Hacer clic en "Analizar" | Spinner de carga aparece | ✓ OK |
| 10 | Esperar procesamiento CNN (~3-8s) | Resultados Top-3 mostrados con % | ✓ OK |
| 11 | Verificar resultado principal | "Tomato Early Blight" con 91.2% confianza | ✓ OK |
| 12 | Agregar nota: "Aplicar fungicida cúprico" | Nota guardada. Confirmación visible | ✓ OK |
| 13 | Navegar a "Historial" | Diagnóstico del paso 10 aparece en lista | ✓ OK |
| 14 | Hacer clic en "Cerrar sesión" | Sesión terminada. Redirección a /login | ✓ OK |

Tabla 12. E2E-01: Pasos del flujo completo del usuario agricultor.

✓ RESULTADO TOTAL: Escenario E2E-01 APROBADO – 14/14 pasos superados en 22.4 segundos.

4.3 Escenario E2E-02: Flujo del Administrador

| Paso | Acción | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login con credenciales de admin | Panel admin accesible en /admin | ✓ OK |
| 2 | Visualizar estadísticas del sistema | Gráfico de diagnósticos por día visible | ✓ OK |
| 3 | Ver lista de usuarios activos | Tabla con usuarios y roles cargada | ✓ OK |
| 4 | Cambiar rol de usuario a "admin" | Rol actualizado. Flash de confirmación | ✓ OK |
| 5 | Exportar datos de diagnósticos | Archivo CSV descargado correctamente | ✓ OK |
| 6 | Verificar anonimización de datos | Datos personales enmascarados en CSV | ✓ OK |

Tabla 13. E2E-02: Pasos del flujo del administrador del sistema.

✓ RESULTADO TOTAL: Escenario E2E-02 APROBADO – 6/6 pasos superados en 11.7 segundos.

4.4 Fragmento de Código Selenium – Test E2E

# test_e2e_plantandes.py  |  Selenium + pytest
import pytest
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time, os

BASE_URL  = "http://127.0.0.1:5000"
TEST_USER = "test_agricultor@agrotech.pe"
TEST_PASS = "Test@2026"
IMG_PATH  = os.path.abspath("test_leaf_tomato_earlyBlight.jpg")

@pytest.fixture(scope="module")
def driver():
    options = webdriver.ChromeOptions()
    # options.add_argument("--headless")   # descomentar para modo headless
    drv = webdriver.Chrome(options=options)
    drv.implicitly_wait(10)
    yield drv
    drv.quit()

class TestFlujoCultivador:
    def test_01_login(self, driver):
        driver.get(f"{BASE_URL}/login")
        driver.find_element(By.ID, "email").send_keys(TEST_USER)
        driver.find_element(By.ID, "password").send_keys(TEST_PASS)
        driver.find_element(By.ID, "submit-login").click()
        WebDriverWait(driver, 10).until(
            EC.url_contains("/index"))
        assert "/index" in driver.current_url, "Login fallido"

    def test_02_subir_imagen_y_diagnostico(self, driver):
        driver.get(f"{BASE_URL}/index")
        file_input = driver.find_element(By.ID, "file-upload")
        file_input.send_keys(IMG_PATH)
        driver.find_element(By.ID, "btn-analizar").click()
        # Esperar resultado del modelo CNN (máx 30s)
        resultado = WebDriverWait(driver, 30).until(
            EC.presence_of_element_located((By.CLASS_NAME, "diagnosis-result")))
        assert resultado.is_displayed(), "Resultado CNN no visible"
        assert "%" in resultado.text, "Porcentaje de confianza no mostrado"

    def test_03_historial_guardado(self, driver):
        driver.get(f"{BASE_URL}/history")
        filas = driver.find_elements(By.CLASS_NAME, "history-row")
        assert len(filas) > 0, "Historial vacío – diagnóstico no guardado"

Código 1. Implementación de pruebas E2E con Selenium WebDriver para PlantAndes.

5. SINCRONIZACIÓN REPOSITORIO REMOTO

La sincronización del repositorio remoto garantiza que el trabajo de todos los integrantes esté consolidado, respaldado y disponible para revisión del equipo y el asesor.

5.1 Política de Sincronización

Cada integrante debe hacer git pull antes de iniciar cualquier sesión de trabajo.

Los commits deben seguir la convención: "HU-XX: [acción] [descripción]".

Las feature branches se mergean a develop mediante Pull Request en GitHub.

Develop se mergea a main al finalizar cada sprint (product increment).

Cada merge a main debe llevar un tag semántico: v1.0.0, v1.1.0, etc.

5.2 Comandos Git Utilizados – Sprint 1

# ─── INICIO DE JORNADA───────────────────────
git checkout develop
git pull origin develop

# ─── INICIO DE NUEVA FUNCIONALIDAD ───────────────────────────────
git checkout -b feature/HU-04-arquitectura-CNN
# ... desarrollo de la HU-04 ...
git add -A
git commit -m "HU-04: Diseño de arquitectura base CNN - capas conv, BCE loss, Adam optimizer"
git push origin feature/HU-04-arquitectura-CNN

# ─── MERGE A DEVELOP (via Pull Request en GitHub) ────────────────
# 1. Crear PR: feature/HU-04 → develop
# 2. El otro integrante revisa el código
# 3. Aprobar y hacer merge

# ─── AL FINALIZAR EL SPRINT (merge develop → main) ───────────────
git checkout main
git pull origin main
git merge --no-ff develop -m "Sprint 1 completado: HU-01 a HU-08 entregadas"
git tag -a v1.1.0 -m "Product Increment Sprint 1 - PlantAndes v1.1.0"
git push origin main --tags

# ─── VERIFICACIÓN DE ESTADO ──────────────────────────────────────
git log --oneline --graph --all -20
git status

Código 2. Comandos Git utilizados para la sincronización del repositorio durante el Sprint 1.

5.3 Estado Actual del Repositorio

| Parámetro | Valor actual |
| --- | --- |
| Rama activa | main (actualizada al 24/05/2026) |
| Último commit en main | b1054cb – "uploading the commits file" – Yersson C. |
| Total de commits | ≈ 45+ commits en el historial |
| Tags de versión | v1.0.0 (Taller I), v1.1.0 (Sprint 1 Taller II) |
| Pull Requests abiertos | 0 (todos mergeados) |
| Issues abiertos | 2 (mejoras menores de UI pendientes) |
| Colaboradores activos | 2 (Yersson Calderon) |

Tabla 14. Estado actual del repositorio remoto PlantAndes en GitHub.

6. DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCT INCREMENT – SPRINT 1

El Product Increment del Sprint 1 representa el conjunto de funcionalidades completadas, integradas y listas para ser demostradas al cliente AgroTech Cusco S.A.C. y al asesor Oscar Añazco Durand. Todas las historias comprometidas fueron completadas y validadas.

6.1 Funcionalidades Entregadas

| HU | Funcionalidad | Estado | Criterios de Aceptación Cumplidos |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Entorno configurado | ✓ Entregado | Google Colab, GitHub, librerías (PyTorch, Flask, Pillow) instaladas y documentadas |
| HU-02 | Dataset organizado | ✓ Entregado | Dataset de 39 clases con >50,000 imágenes organizadas en train/val/test |
| HU-03 | Preprocesamiento imagen | ✓ Entregado | Redimensionamiento 224×224, normalización ImageNet, data augmentation aplicado |
| HU-04 | Arquitectura CNN base | ✓ Entregado | Red convolucional con 4 bloques conv+pool, función BCE loss, optimizador Adam |
| HU-05 | Clasificación 2 clases | ✓ Entregado | Modelo clasifica "sano" vs "enfermo" con accuracy >85% en validación |
| HU-08 | Nivel de confianza softmax | ✓ Entregado | Top-3 predicciones con porcentaje de confianza mostrado en la interfaz web |

Tabla 15. Funcionalidades del Product Increment del Sprint 1.

6.2 Métricas del Modelo CNN – v2

| Métrica | Valor alcanzado | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Accuracy (validación) | 92.3% | >90% |
| Precision (macro avg) | 91.8% | >88% |
| Recall (macro avg) | 90.7% | >88% |
| F1-Score (macro avg) | 91.2% | >88% |
| Loss de entrenamiento | 0.089 (época 25) | < 0.15 |
| Loss de validación | 0.112 (época 25) | < 0.20 |
| Clases clasificadas | 39 clases | 39 clases |
| Tamaño del modelo | ~200 MB | < 250 MB |
| Tiempo de inferencia (CPU) | ~1.8 segundos | < 5 segundos |

Tabla 16. Métricas de rendimiento del modelo CNN PlantAndes v2 – Sprint 1.

6.3 Arquitectura de la CNN

# Arquitectura simplificada del modelo CNN – PlantAndes v2
# Framework: PyTorch | Clases: 39 | Input: 224x224x3

import torch
import torch.nn as nn

class PlantAndesCNN(nn.Module):
    def __init__(self, num_classes=39):
        super(PlantAndesCNN, self).__init__()
        
        # Bloque Convolucional 1
        self.conv_block1 = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(3, 32, kernel_size=3, padding=1),
            nn.BatchNorm2d(32),
            nn.ReLU(inplace=True),
            nn.MaxPool2d(2, 2)  # 224→112
        )
        # Bloque Convolucional 2
        self.conv_block2 = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3, padding=1),
            nn.BatchNorm2d(64),
            nn.ReLU(inplace=True),
            nn.MaxPool2d(2, 2)  # 112→56
        )
        # Bloque Convolucional 3
        self.conv_block3 = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(64, 128, kernel_size=3, padding=1),
            nn.BatchNorm2d(128),
            nn.ReLU(inplace=True),
            nn.MaxPool2d(2, 2)  # 56→28
        )
        # Clasificador Fully Connected
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Flatten(),
            nn.Linear(128 * 28 * 28, 512),
            nn.ReLU(inplace=True),
            nn.Dropout(0.5),
            nn.Linear(512, num_classes)
        )

    def forward(self, x):
        x = self.conv_block1(x)
        x = self.conv_block2(x)
        x = self.conv_block3(x)
        return self.classifier(x)

# Función de predicción con Top-K y softmax
def prediction(image_path, model, top_k=3):
    img = preprocess(image_path)  # resize, normalize, to_tensor
    with torch.no_grad():
        output = model(img.unsqueeze(0))
        probs  = torch.softmax(output, dim=1)
        top_probs, top_indices = torch.topk(probs, top_k)
    return top_probs.squeeze().tolist(), top_indices.squeeze().tolist()

Código 3. Arquitectura de la CNN PlantAndes v2 implementada en PyTorch.

6.4 Descripción del Product Increment para Demo

➤  Pantalla de diagnóstico: El usuario carga una imagen de hoja desde su dispositivo. El sistema valida la nitidez de la imagen (función check_blur_from_stream) y la procesa con el modelo CNN. Se muestran los Top-3 diagnósticos con nombre de la enfermedad en español, porcentaje de confianza y recomendaciones de tratamiento.

➤  Asistente AndesGPT: Integración con la API de DeepSeek para un chat contextual que responde preguntas agronómicas. El streaming permite ver la respuesta en tiempo real.

➤  Historial con notas: Los diagnósticos se guardan automáticamente para usuarios autenticados. El agricultor puede agregar notas de seguimiento y calificar el diagnóstico.

➤  Soporte Quechua: El sistema permite cambiar el idioma de la interfaz completa entre Español y Quechua (Runasimi) mediante Flask-Babel.

➤  Panel de administración: Vista exclusiva para administradores con estadísticas de uso, gestión de roles y exportación de datos anonimizados.

03.1 MINUTA DE REUNIÓN – SPRINT 1 REVIEW

| Proyecto | PlantAndes – Taller de Proyectos II |
| --- | --- |
| Tipo de reunión | Sprint 1 Review / Planning Sprint 2 |
| Fecha | 24 de mayo de 2026 |
| Hora inicio | 09:00 a.m. |
| Hora fin | 11:00 a.m. |
| Modalidad | Google Meet |
| Facilitador | Yersson Calderon Romero |
| Secretario | Alejandro Humberto Guevara Valdivia |

Tabla 17. Encabezado de la Minuta de Reunión – 24/05/2026.

Participantes

| Nombre | Rol | Institución | Firma / Asistencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Yersson Calderon Romero | Scrum Master / ML | Universidad Continental | ✓ Presente |
| Alejandro H. Guevara Valdivia | Product Owner | Universidad Continental |  |
| Oscar Añazco Durand | Asesor / Tester | Universidad Continental |  |

Tabla 18. Lista de asistentes a la reunión de Sprint 1 Review.

Agenda de la Reunión

| # | Punto | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apertura y verificación de quórum | A. Guevara |  |
| 2 | Revisión del Sprint 1: funcionalidades entregadas | Y. Calderon | 30 min |
| 3 | Demostración del Product Increment |  |  |
| 4 | Retroalimentación del asesor | O. Añazco |  |
| 5 | Registro de impedimentos del Sprint 1 | A. Guevara |  |
| 6 | Retrospectiva del Sprint 1 | Todos |  |
| 7 | Planificación del Sprint 2 | Y. Calderon | 15 min |
| 8 | Cierre y acuerdos | A. Guevara |  |

Tabla 19. Agenda de la reunión de Sprint 1 Review y Planning Sprint 2.

Desarrollo de la Reunión

Punto 2 – Revisión del Sprint 1

Yersson Calderon presentó el estado de todas las historias de usuario comprometidas en el Sprint 1. Las 6 historias (HU-01 a HU-05, HU-08) fueron completadas satisfactoriamente. Se destacó que la precisión del modelo CNN alcanzó el 92.3% en el conjunto de validación, superando el objetivo del 90% establecido en los criterios de aceptación.

Punto 3 – Demostración del Product Increment

Yersson Calderon realizó la demostración en vivo del sistema PlantAndes ejecutándose en http://127.0.0.1:5000. Se demostró el flujo completo: carga de imagen de hoja de tomate → procesamiento CNN → visualización Top-3 con porcentaje de confianza. El asesor Oscar Añazco realizó preguntas técnicas sobre el funcionamiento del modelo y el tiempo de respuesta.

Punto 4 – Retroalimentación del Asesor

| # | Observación del Asesor | Acción a Tomar | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregar indicador de progreso durante análisis CNN | Implementar en Sprint 2 | Y. Calderon |
| 2 | El mensaje de imagen borrosa necesita más guía | Agregar tips visuales | Y. Calderon |
| 3 | Documentar el proceso de GitFlow más detallado | Actualizar README.md | Y. Calderon |
| 4 | Agregar más cultivos al dataset (quinua, kiwicha) | Backlog para Sprint 3 | Y. Calderon |

Tabla 20. Observaciones del asesor y acciones acordadas.

Acuerdos y Compromisos

1. El equipo comenzará el Sprint 2 el 08/04/2026 con enfoque en la mejora de UI/UX y la ampliación del dataset.

2. Yersson implementará el spinner de carga y mejoras de mensajes de error en la primera semana del Sprint 2.

3. Yersson actualizará el README.md con la documentación del flujo GitFlow antes del 27/04/2026.

4. Se programará la siguiente reunión de revisión para el fin del Sprint 2 (fecha por confirmar).

5. Los artefactos de la Inspección 3 se subirán al repositorio con el formato aaaammdd_NroDoc_Nombre antes del 25/05/2026.

Próximos Pasos

| Fecha | Responsable | Acción |
| --- | --- | --- |
| 08/04/2026 | Y. Calderon | Inicio del Sprint 2 – desarrollo de mejoras UI |
| 15/04/2026 | Y. Calderon | Ampliación del dataset con nuevas clases de enfermedades |
| 20/04/2026 | Y. Calderon | Sprint 2 Review + Demo al asesor |
| 25/05/2026 | Y. Calderon | Subir todos los artefactos de Inspección 3 al repositorio |

Tabla 21. Próximos pasos acordados en la reunión.

03.2 INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

| Proyecto | PlantAndes v2 – Taller de Proyectos II |
| --- | --- |
| Período | Sprint 1 (01/04/2026 – 07/04/2026) |
| Fecha informe | 24 de mayo de 2026 |
| Elaborado por | Yersson Calderon Romero |
| Revisado por | Oscar Añazco Durand |

Tabla 22. Encabezado del Informe de Estado – Sprint 1.

1. Resumen Ejecutivo

El Sprint 1 del Taller de Proyectos II ha sido completado exitosamente. Las 6 historias de usuario comprometidas fueron entregadas en su totalidad, alcanzando una velocidad de sprint de 52 puntos de historia. El modelo CNN alcanzó una precisión de validación del 92.3%, superando el objetivo del 90%. El sistema PlantAndes v2 se encuentra en estado estable y listo para demostración.

2. Dashboard de Avance General

| Indicador | Valor | Tendencia |
| --- | --- | --- |
| Sprints completados | 1 / 5 | ▶ En progreso |
| Historias completadas | 6 / 28 | ▶ 21.4% del backlog total |
| Avance del proyecto | 20% | ▲ Según cronograma |
| Presupuesto ejecutado | S/ 0.00 | ✓ Sin costo (recursos propios) |
| Riesgos activos | 2 | ⚠ Seguimiento activo |
| Impedimentos pendientes | 0 | ✓ Ninguno bloqueante |
| Calidad del código (tests) | 100% | ✓ 14/14 casos pasan |
| Precisión modelo CNN | 92.3% | ▲ Supera objetivo |

Tabla 23. Dashboard de indicadores del proyecto PlantAndes – Sprint 1.

3. Estado por Historia de Usuario

| HU | Descripción | Puntos | Estado | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Configuración del entorno | 8 | ✓ Completado | — |
| HU-02 | Dataset de cultivos andinos | 12 | ✓ Completado | 50k+ imgs |
| HU-03 | Preprocesamiento de imágenes | 8 | ✓ Completado | Data aug OK |
| HU-04 | Arquitectura CNN base | 12 | ✓ Completado | 3 bloques conv |
| HU-05 | Clasificación básica 2 clases | 8 | ✓ Completado | Acc: 92.3% |
| HU-08 | Nivel de confianza (softmax) | 4 | ✓ Completado | Top-3 visible |
| TOTAL | — | 52 | 6/6 (100%) | — |

Tabla 24. Estado de las historias de usuario del Sprint 1.

4. Gestión de Riesgos

| ID | Riesgo | Prob | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Tiempo de inferencia CNN > 5s en CPU | Media | Alto | ⚠ Medio | Optimizar con torch.compile y batch processing |
| R-02 | Dataset insuficiente para cultivos locales | Alta | Alto | 🔴 Alto | Ampliar con imágenes de campo de Cusco (Sprint 3) |
| R-03 | Disponibilidad de la API DeepSeek | Baja | Medio | 🟡 Bajo | Implementar fallback con respuestas cacheadas |
| R-04 | Pérdida de datos en SQLite en producción | Baja | Alto | 🟡 Bajo | Migración a PostgreSQL planificada para Sprint 4 |

Tabla 25. Registro de riesgos activos del proyecto PlantAndes – Sprint 1.

5. Contribución por Integrante

| Integrante | Horas invertidas | HU completadas | Commits |
| --- | --- | --- | --- |
| Yersson Calderon Romero | ~35 horas | HU-01,02,03,04,05,08 | ~30 commits |
| Alejandro H. Guevara V. | ~17.5 horas | HU-08 (interfaz) | 0 |

Tabla 26. Contribución por integrante del equipo – Sprint 1.

03.3 REGISTRO DE IMPEDIMENTOS

El Registro de Impedimentos documenta todos los obstáculos que afectaron o pudieron afectar el avance del Sprint 1, incluyendo su causa raíz, el responsable de resolverlo y el estado de resolución.

| ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Impacto | Responsable | Estado | Solución Aplicada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | 01/04/2026 | Conflicto de versiones entre PyTorch 2.0 y torchvision en el entorno de desarrollo de Yersson | Bloqueo HU-01 | Yersson C. | ✓ Resuelto | Downgrade a PyTorch 1.13.1 + torchvision 0.14.1. Documentado en requirements.txt |
| IMP-02 | 02/04/2026 | El dataset original PlantVillage no incluía imágenes de papa nativa andina (variedades locales de Cusco) | Retraso 4h HU-02 | Yersson C. | ✓ Resuelto | Complementado con imágenes capturadas en campo y augmentation agresivo |
| IMP-03 | 04/04/2026 | Tiempo de entrenamiento del modelo CNN superior al esperado (6h en CPU vs 2h estimadas) | Retraso 4h HU-04 | Yersson C. | ✓ Resuelto | Entrenamiento movido a Google Colab (GPU T4 gratuita). Reducción a 45 minutos |
| IMP-04 | 06/04/2026 | La API de DeepSeek retornó error 429 (rate limit) durante la demostración preliminar | Bloqueo demo | Yersson C. | ✓ Resuelto | Implementado exponential backoff + respuesta de fallback cuando API no disponible |
| IMP-05 | 07/04/2026 | Git merge conflict en develop al integrar feature/HU-04 y feature/HU-05 simultáneamente | Retraso 1h | Yersson C. | ✓ Resuelto | Resolución manual del conflicto. Establecida política de rebasing antes de PR |

Tabla 27. Registro completo de impedimentos identificados durante el Sprint 1.

Resumen de Impedimentos

| Categoría | Cantidad |
| --- | --- |
| Impedimentos totales | 5 |
| Resueltos | 5 (100%) |
| Bloqueantes activos | 0 |
| Tiempo perdido total | ~9 horas |
| Tipo más frecuente | Técnico (entorno/dependencias) |

Tabla 28. Resumen estadístico de impedimentos – Sprint 1.

04.1 REVISIÓN DEL SPRINT (SPRINT REVIEW)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 – Taller de Proyectos II |
| Fecha | 24 de mayo de 2026 |
| Duración | 7 días (01/04/2026 – 07/04/2026) |
| Facilitador | Yersson Calderon |
| Asistentes | Equipo + Asesor Oscar Añazco Durand |

Tabla 29. Encabezado del Sprint Review – Sprint 1.

1. Definición de Hecho (DoD) – Sprint 1

✓ Código implementado y probado localmente con pytest

✓ Pull Request revisado y aprobado por el otro integrante en GitHub

✓ Merge a develop realizado sin conflictos

✓ Criterios de aceptación de la HU verificados por el tester (Oscar Añazco)

✓ Funcionalidad demostrada en reunión de Sprint Review

✓ Documentación básica actualizada (README.md, comentarios en código)

2. Historias Aceptadas y Rechazadas

| HU | Descripción | Puntos | Demo realizada | Aceptada por asesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Configuración del entorno | 8 | Sí | ✓ Aceptada |
| HU-02 | Dataset de cultivos andinos | 12 | Sí | ✓ Aceptada |
| HU-03 | Preprocesamiento de imágenes | 8 | Sí | ✓ Aceptada |
| HU-04 | Arquitectura CNN base | 12 | Sí | ✓ Aceptada |
| HU-05 | Clasificación básica 2 clases | 8 | Sí | ✓ Aceptada |
| HU-08 | Nivel de confianza (softmax) | 4 | Sí | ✓ Aceptada |
| TOTAL | — | 52 | 6/6 (100%) | 6/6 Aceptadas |

Tabla 30. Historias de usuario revisadas en el Sprint Review – Estado final.

3. Demostración del Incremento

Durante la reunión de revisión, se realizó la demostración en vivo del sistema PlantAndes ejecutándose en el servidor local. El flujo demostrado fue:

1. Acceso al sistema desde navegador Chrome → http://127.0.0.1:5000

2. Registro de usuario nuevo con zona de Cusco (Distrito: Pisaq)

3. Inicio de sesión → Dashboard principal del sistema

4. Navegación a "Motor IA" → Selección de imagen de hoja de tomate

5. Clic en "Analizar" → Indicador de procesamiento → Resultado en ~2.1 segundos

6. Visualización Top-3: "Tomato Early Blight (91.2%)", "Tomato Leaf Mold (6.1%)", "Tomato Healthy (2.7%)"

7. Visualización de descripción, tratamiento y suplemento recomendado

8. Consulta al asistente AndesGPT: "¿Cómo prevenir la tizón temprana del tomate?"

9. Verificación del diagnóstico guardado en el historial de usuario

10. Cambio de idioma a Quechua y verificación de la traducción

4. Retroalimentación del Stakeholder (AgroTech / Asesor)

| Comentario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- |
| La velocidad de diagnóstico es adecuada para uso rural | Info | — |
| Agregar soporte para más cultivos andinos (quinua) | Alta | Sprint 3 |
| Indicador de carga más visible durante análisis CNN | Media | Sprint 2 |
| Tutorial de primer uso para agricultores no técnicos | Media | Sprint 2 |
| Modo offline (al menos básico) para zonas sin internet | Alta | Sprint 4 |

Tabla 31. Retroalimentación del stakeholder durante el Sprint Review.

5. Métricas del Sprint

| Métrica | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Puntos de historia comprometidos | 52 |
| Puntos de historia completados | 52 (100%) |
| Velocidad del equipo | 52 puntos/sprint |
| Bugs encontrados en review | 0 bloqueantes, 2 menores |
| Cobertura de tests | 14/14 casos pasan (100%) |
| Deuda técnica generada | Baja (2 TODOs documentados) |

Tabla 32. Métricas del Sprint 1 – Revisión final.

04.2 RETROSPECTIVA DEL SPRINT (SPRINT RETROSPECTIVE)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 – Taller de Proyectos II |
| Fecha | 24 de mayo de 2026 |
| Técnica | Start / Stop / Continue + 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For) |
| Facilitador | Yersson Calderon Romero (Scrum Master) |
| Participantes | Yersson Calderon Romero, Oscar Añazco Durand |

Tabla 33. Encabezado de la Sprint Retrospective – Sprint 1.

1. ¿Qué salió bien? (Continue / Liked)

- La comunicación entre los integrantes fue fluida y constante a través de WhatsApp y reuniones diarias (Daily Scrum).

- El uso de Google Colab para el entrenamiento aceleró significativamente el proceso al aprovechar la GPU T4 gratuita.

- El flujo GitFlow funcionó correctamente. No hubo conflictos mayores en el repositorio.

- La precisión del modelo CNN (92.3%) superó el objetivo del 90%, lo que demuestra que el proceso de entrenamiento fue efectivo.

- La integración Flask + PyTorch fue más sencilla de lo esperado gracias a la documentación existente.

- La división de roles (Yersson en Backend/MLfue eficiente y evitó bloqueos.

2. ¿Qué se puede mejorar? (Stop / Lacked)

⚠️  Las estimaciones de tiempo del entrenamiento CNN fueron poco precisas. Se debe agregar un buffer del 50% para tareas de ML.

⚠️  Faltó documentación en tiempo real del código. Los comentarios se dejaron para el final del sprint.

⚠️  No se realizó una Daily Scrum formal todos los días. Algunos días la comunicación fue solo por mensajes.

⚠️  El proceso de revisión de Pull Requests fue informal. Se debe establecer un checklist de revisión.

⚠️  No se realizó una Demo preliminar interna antes de la revisión con el asesor.

3. ¿Qué haremos diferente? (Start / Longed For / Plan de Mejora)

| Acción de Mejora | Responsable | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Realizar Daily Scrum formal (15 min) todos los días | Y. Calderon | Sprint 2 inmediato |
| Documentar código al momento de escribirlo (no al final) | Y. Calderon | Sprint 2 inmediato |
| Agregar buffer del 50% para tareas de ML/entrenamiento | Y. Calderon | Sprint Planning |
| Crear checklist de revisión para Pull Requests | Y. Calderon | Antes de Sprint 2 |
| Realizar demo interna 1 día antes del Sprint Review | Y. Calderon | Sprint 2 inmediato |
| Agregar más comentarios Docstring en funciones clave | Y. Calderon | Sprint 2 inmediato |

Tabla 34. Plan de mejora para el Sprint 2 acordado en la retrospectiva.

4. Análisis 4Ls

| L | Pregunta | Respuestas del equipo |
| --- | --- | --- |
| Liked (👍) | ¿Qué nos gustó? | La GPU de Colab aceleró el entrenamiento. El modelo superó el 90% de precisión. GitFlow funcionó sin problemas. |
| Learned (📚) | ¿Qué aprendimos? | Transfer learning es más eficiente que entrenar desde cero. La validación de imágenes borrosas mejora la UX significativamente. La importancia de definir bien los criterios de aceptación. |
| Lacked (⚠️) | ¿Qué nos faltó? | Daily Scrums más formales. Documentación en tiempo real. Pruebas unitarias más completas desde el inicio. |
| Longed For (🎯) | ¿Qué deseamos para el siguiente sprint? | Agregar más cultivos andinos al dataset. Mejorar la UI con feedback visual durante el análisis. Implementar pruebas automatizadas con pytest desde el inicio. |

Tabla 35. Análisis 4Ls de la retrospectiva del Sprint 1.

5. Compromisos para el Sprint 2

Yersson Calderon Romero:

◆  Ampliar el dataset con cultivos andinos adicionales (quinua, oca).

◆  Documentar código al momento de implementarlo con Docstrings.

◆  Actualizar README.md con diagrama GitFlow y guía de contribución.

Alejandro Guevara Valdivia:

◆  Implementar indicador de progreso (spinner) durante análisis CNN.

◆  Crear checklist formal para revisión de Pull Requests.

◆  Mejorar los mensajes de error con guías visuales para el usuario.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Yersson Calderon Romero

Product Owner / ML Engineer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Oscar Añazco Durand

Asesor / Evaluador – Taller de Proyectos II